Приложение № 2

к муниципальному контракту№______

от «___»_______________ 2022 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Октябрьская, 180 А, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 г. Краснодарский край»

| № этапа | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1-й | Общестроительные работы: -Демонтажные работы | с даты заключения контракта | 26.05.2022 |
|  | -Облицовка фонтана |  |  |
| 2-й | Благоустройство: | 27.05.2022 | 01.09.2022 |
|  | -Демонтажные работы |  |  |
|  | - Покрытие |  |  |
|  | -Устройство мачтовых фонарей |  |  |
|  | -Прочие работы |  |  |
|  | -Установка МАФ |  |  |
|  | -Ограждение |  |  |
|  | -Озеленение | 01.10.2022 | 31.10.2022 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Глава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района ____________Алексей Николаевич Стойкин МП | _____________ФИО МП |